Universidad Abierta Para Adultos

Educacion superior a distancia

ESCUELA

Ciencias y Tecnología

ASIGNATURA

Seminario de proyectos II

FACILITADOR

Henry Candelario

PARTICIPANTE

Widelmis O. Peña Cabrera

MATRICULA

100055703

TEMA

Gestión de la integración del proyecto

LUGAR Y FECHA

Santiago de los caballeros, 09 Sep. 2026

INFORME DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

TaskFlow RD

Aplicación móvil para la gestión inteligente de tareas

# 1. Identificación y descripción de la problemática

En la vida diaria es común acumular compromisos académicos, laborales y personales que pueden olvidarse o perder prioridad cuando no existe una forma sencilla de organizarlos. Aunque existen múltiples aplicaciones para administrar tareas, muchas requieren demasiados pasos para registrar una actividad o presentan interfaces más complejas de lo necesario.

A partir de esta situación surge TaskFlow RD, una aplicación móvil orientada a facilitar la organización de tareas mediante una experiencia sencilla, visual e intuitiva. La propuesta busca que el usuario pueda registrar sus pendientes rápidamente, clasificarlos por prioridad y categoría, editarlos y marcarlos como completados utilizando distintas formas de interacción.

# 2. Justificación del proyecto

El proyecto se justifica por la necesidad de disponer de una herramienta práctica para organizar las actividades cotidianas desde un dispositivo móvil. El teléfono se encuentra disponible durante gran parte del día, por lo que representa un medio adecuado para registrar tareas inmediatamente y consultar los pendientes en cualquier momento.

TaskFlow RD busca diferenciarse mediante una interacción sencilla y dinámica. Además de permitir la escritura convencional, incorpora entrada por voz, gestos táctiles y acciones de pulsación prolongada. Estas características reducen la cantidad de pasos necesarios para administrar las tareas y contribuyen a mejorar la experiencia del usuario.

# 3. Objetivo general y objetivos específicos

Objetivo general

Diseñar y desarrollar una aplicación móvil para dispositivos Android que permita gestionar tareas personales de manera organizada, intuitiva y dinámica mediante diferentes formas de interacción con el usuario.

Objetivos específicos

Permitir crear, editar, completar y eliminar tareas.

Incorporar clasificación mediante niveles de prioridad: alta, media y baja.

Organizar las tareas mediante categorías como personal, trabajo, estudio y compras.

Implementar entrada por voz para facilitar el registro de nuevas tareas.

Incorporar gestos de deslizamiento para completar o eliminar actividades.

Facilitar la edición mediante pulsación prolongada sobre una tarea.

Permitir la búsqueda, filtrado y ordenamiento de las tareas.

Mantener almacenados los datos para que no se pierdan al cerrar la aplicación.

Crear una interfaz visual sencilla y comprensible para el usuario.

# 4. Identificación de los usuarios o beneficiarios

TaskFlow RD está dirigida principalmente a personas que necesitan organizar actividades y compromisos desde su dispositivo móvil.

Entre los posibles beneficiarios se encuentran estudiantes que administran asignaciones y fechas importantes, trabajadores que necesitan organizar actividades pendientes y usuarios en general que desean registrar asuntos personales, compras o recordatorios.

No se requiere experiencia técnica para utilizar la aplicación, ya que su diseño busca ofrecer acciones fáciles de identificar y utilizar.

# 5. Definición del alcance del proyecto

El alcance inicial de TaskFlow RD contempla el desarrollo de una aplicación funcional para dispositivos Android capaz de administrar tareas localmente. La aplicación incluirá:

Creación de tareas.

Edición mediante pulsación prolongada.

Eliminación de tareas.

Marcado de tareas como completadas.

Clasificación por prioridad.

Asignación de categorías.

Búsqueda de tareas.

Filtros por prioridad y categoría.

Ordenamiento de los registros.

Interacción mediante gestos de deslizamiento.

Entrada mediante micrófono.

Indicadores de tareas pendientes y completadas.

Almacenamiento local de la información.

En esta etapa no se contempla sincronización entre distintos dispositivos, registro de usuarios, funcionamiento colaborativo ni almacenamiento en servidores externos. Estas características pueden considerarse como futuras mejoras.

# 6. Identificación de los requerimientos principales

| Código | Requerimiento funcional |
| --- | --- |
| RF01 | El usuario podrá registrar una nueva tarea. |
| RF02 | El usuario podrá modificar una tarea existente. |
| RF03 | El usuario podrá eliminar una tarea. |
| RF04 | El usuario podrá marcar una tarea como completada. |
| RF05 | Cada tarea podrá tener prioridad alta, media o baja. |
| RF06 | Cada tarea podrá asociarse a una categoría. |
| RF07 | El usuario podrá registrar tareas utilizando entrada por voz. |
| RF08 | La aplicación permitirá completar o eliminar tareas mediante gestos. |
| RF09 | El usuario podrá buscar tareas por texto. |
| RF10 | Se podrán aplicar filtros para localizar determinadas tareas. |
| RF11 | La información deberá mantenerse después de cerrar y volver a abrir la aplicación. |

Como requerimientos no funcionales se establecen facilidad de uso, respuesta rápida de la interfaz, compatibilidad con dispositivos Android y una presentación visual clara.

# 7. Selección de la metodología de desarrollo

Para el desarrollo de TaskFlow RD se seleccionó un enfoque ágil e incremental. La aplicación se construye por pequeñas funcionalidades que son implementadas, probadas y mejoradas progresivamente.

En lugar de intentar desarrollar toda la solución en una única etapa, inicialmente se construyó la gestión básica de tareas y posteriormente se fueron agregando características como prioridades, almacenamiento local, entrada por voz, gestos, edición, categorías, búsqueda y filtros.

Este enfoque resulta conveniente para un proyecto individual porque permite identificar errores temprano y mantener control sobre el avance sin esperar hasta el final para realizar las pruebas.

# 8. Organización y distribución de responsabilidades

Debido a que TaskFlow RD es un proyecto desarrollado de manera individual, todas las responsabilidades son asumidas por el desarrollador. La organización del trabajo se divide por áreas para mantener un proceso estructurado y similar al utilizado en un equipo de desarrollo.

| Área | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Análisis | Identificar problemática, usuarios y requerimientos |
| Planificación | Definir alcance, funcionalidades y cronograma |
| Diseño | Elaborar la estructura visual y navegación |
| Programación | Desarrollar las funcionalidades en Kotlin |
| Interfaz | Crear y modificar layouts XML |
| Pruebas | Ejecutar la aplicación y verificar cada función |
| Corrección | Identificar y solucionar errores |
| Documentación | Elaborar evidencias e informe del proyecto |

# 9. Cronograma de actividades

| Etapa | Actividad principal | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | Identificación del problema y definición de la idea | Concepto de TaskFlow RD |
| Semana 2 | Definición de objetivos, alcance y requerimientos | Plan inicial del proyecto |
| Semana 3 | Diseño de interfaz y estructura de pantallas | Boceto de la aplicación |
| Semana 4 | Creación del proyecto Android y gestión básica de tareas | Primera versión funcional |
| Semana 5 | Prioridades, edición y almacenamiento local | Funciones principales |
| Semana 6 | Entrada por voz y gestos táctiles | Interfaces innovadoras |
| Semana 7 | Categorías, búsqueda, filtros y ordenamiento | Organización avanzada |
| Semana 8 | Pruebas, correcciones y optimización | Versión estable |
| Semana 9 | Documentación, capturas y preparación de entrega | Proyecto final |

El cronograma puede ajustarse de acuerdo con los resultados obtenidos durante las pruebas y con las mejoras que surjan durante el desarrollo.

# 10. Tecnologías y herramientas previstas para el desarrollo

| Tecnología / herramienta | Uso previsto |
| --- | --- |
| Android Studio | Entorno principal de desarrollo. |
| Kotlin | Lenguaje utilizado para programar la lógica de la aplicación. |
| XML | Definición de la interfaz gráfica. |
| Android SDK | Herramientas y servicios para desarrollo Android. |
| AndroidX | Componentes para listas, interacción y compatibilidad. |
| Material Design | Componentes visuales como botones flotantes y paneles inferiores. |
| RecyclerView | Presentación dinámica de las tareas. |
| BottomSheetDialog | Formulario para creación y edición de tareas. |
| Speech Recognizer | Captura de tareas mediante voz. |
| ItemTouchHelper | Implementación de gestos de deslizamiento. |
| SharedPreferences y Gson | Almacenamiento local y recuperación de las tareas. |
| Android Emulator | Ejecución y pruebas de la aplicación durante el desarrollo. |

# Conclusión

La planificación de TaskFlow RD permitió establecer con claridad el problema que se desea abordar, los usuarios beneficiados y las funciones que deberá proporcionar la aplicación antes de continuar ampliando su desarrollo. La definición previa del alcance, los requerimientos, las herramientas y un cronograma de trabajo facilita mantener un proceso organizado y permite evaluar cada avance de forma progresiva.

Aunque se trata de un proyecto individual, se mantuvo una organización por etapas y responsabilidades, lo que permitió aplicar un proceso de desarrollo estructurado. TaskFlow RD busca evolucionar desde una lista de tareas básica hacia una herramienta más completa, aprovechando las capacidades de los dispositivos móviles para ofrecer una experiencia práctica, accesible y fácil.